San Vito Lo Capo — Climbing Guide

Backend — Plano de Desenvolvimento

Referência: ponto-app  |  Stack: Node.js + Express + Prisma + MySQL

# Visão Geral

Este documento acompanha o desenvolvimento do backend do guia de escalada de San Vito Lo Capo. Cada fase deve ser concluída e validada antes de avançar para a próxima.

Fluxo de trabalho: receber as instruções no chat → executar no Claude Code → confirmar conclusão → avançar.

## Stack definida

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Runtime | Node.js 20+ LTS |
| Framework | Express v5 |
| ORM | Prisma + @prisma/client |
| Banco de dados | MySQL 8 / MariaDB |
| Autenticação | JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs |
| Upload de arquivos | Multer |
| Processo | PM2 (produção) |
| Proxy | Nginx + SSL (produção) |
| Dev | Nodemon |

# Resumo das Fases

| 1 | Infraestrutura e Configuração Base Estrutura de pastas, dependências, Prisma, .env, app.js funcionando |
| --- | --- |

| 2 | Schema do Banco + Migrations Models User e Route no Prisma, migration inicial, seed com dados do JSON |
| --- | --- |

| 3 | Autenticação — JWT Registro, login, middleware authenticate e authorizeAdmin |
| --- | --- |

| 4 | CRUD de Rotas Endpoints para listar, criar, editar e excluir rotas — admin protegido |
| --- | --- |

| 5 | Upload de Fotos Multer configurado, endpoint de upload vinculado a cada rota |
| --- | --- |

| 6 | Avaliações e Comentários Users podem comentar e avaliar rotas — endpoints e models |
| --- | --- |

| 7 | Integração Frontend Substituir JSON local por chamadas à API, TanStack Query, estados de loading |
| --- | --- |

| 8 | Deploy na VPS Nginx, PM2, SSL com Certbot, variáveis de produção, migrations em prod |
| --- | --- |

# Fase 1 — Infraestrutura e Configuração Base

Objetivo

Criar a estrutura completa do backend, instalar todas as dependências e ter o servidor Express respondendo na porta 3001.

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Criar pasta backend/ na raiz do projeto | Pendente |
| npm init -y | Pendente |
| Instalar dependências de produção | Pendente |
| Instalar dependências de desenvolvimento | Pendente |
| Inicializar Prisma (npx prisma init) | Pendente |
| Configurar .env com DATABASE_URL e JWT_SECRET | Pendente |
| Criar src/app.js com Express configurado | Pendente |
| Adicionar scripts dev/start/seed no package.json | Pendente |
| Testar: servidor sobe em localhost:3001 | Pendente |
| Testar: GET /health retorna { status: ok } | Pendente |

Critério de conclusão

✓  npm run dev sobe sem erros

✓  GET http://localhost:3001/health retorna 200

# Fase 2 — Schema do Banco + Migrations + Seed

Objetivo

Definir todos os models no Prisma, rodar a migration inicial e popular o banco com os dados existentes do routes.json.

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Escrever schema.prisma com models User e Route | Pendente |
| Adicionar models Area, Sector, Subsector | Pendente |
| Definir relacionamentos entre models | Pendente |
| Rodar npx prisma migrate dev --name init | Pendente |
| Criar prisma/seed.js lendo o routes.json | Pendente |
| Testar seed: npx prisma db seed | Pendente |
| Validar dados no banco via Prisma Studio | Pendente |

Models previstos

| Model | Campos principais |
| --- | --- |
| User | id, name, email, password, role (USER/ADMIN), createdAt |
| Area | id, name |
| Sector | id, name, areaId |
| Subsector | id, name, sectorId |
| Route | id, name, grade, height, bolts, stars, safeUntil, problemReported, photoUrl, userId, subsectorId |
| Comment | id, text, userId, routeId, createdAt (Fase 6) |
| Rating | id, stars, userId, routeId (Fase 6) |

Critério de conclusão

✓  Migration rodou sem erros

✓  Seed populou o banco com as rotas do JSON

✓  Prisma Studio mostra os dados corretamente

# Fase 3 — Autenticação JWT

Objetivo

Implementar registro e login de usuários com JWT, e os middlewares de proteção de rotas — igual ao padrão do ponto-app.

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Criar src/controllers/authController.js | Pendente |
| Implementar register() com bcrypt hash | Pendente |
| Implementar login() retornando JWT 8h | Pendente |
| Criar src/middlewares/auth.js | Pendente |
| Implementar authenticate (verifica token) | Pendente |
| Implementar authorizeAdmin (verifica role) | Pendente |
| Criar src/routes/auth.js (POST /auth/register e /auth/login) | Pendente |
| Criar seed de usuário admin padrão | Pendente |
| Testar login com Insomnia/Thunder Client | Pendente |
| Testar rota protegida retorna 401 sem token | Pendente |

Endpoints desta fase

| Método | Rota | Auth | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Pública | Cria novo usuário |
| POST | /auth/login | Pública | Login, retorna JWT |
| GET | /health | Pública | Health check |

Critério de conclusão

✓  POST /auth/login retorna token JWT válido

✓  Rota protegida sem token retorna 401

✓  Rota de admin com token de user retorna 403

# Fase 4 — CRUD de Rotas

Objetivo

Endpoints completos para gestão das rotas de escalada. Leitura é pública, escrita é restrita a admins.

Endpoints desta fase

| Método | Rota | Auth | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /routes | Pública | Lista rotas com filtros |
| GET | /routes/:id | Pública | Detalhes de uma rota |
| POST | /routes | Admin | Cria nova rota |
| PUT | /routes/:id | Admin | Atualiza rota |
| DELETE | /routes/:id | Admin | Exclui rota |
| GET | /areas | Pública | Lista áreas |
| GET | /sectors | Pública | Lista setores |

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Criar src/controllers/routeController.js | Pendente |
| Implementar listRoutes() com filtros (área, setor, grade) | Pendente |
| Implementar getRoute() por ID | Pendente |
| Implementar createRoute() — admin | Pendente |
| Implementar updateRoute() — admin | Pendente |
| Implementar deleteRoute() — admin | Pendente |
| Criar src/routes/routes.js com middleware de auth | Pendente |
| Criar controller e rota para áreas e setores | Pendente |
| Testar todos os endpoints | Pendente |

Critério de conclusão

✓  GET /routes retorna lista paginada

✓  Filtros por área, setor e grau funcionando

✓  POST /routes sem token admin retorna 403

# Fase 5 — Upload de Fotos

Objetivo

Permitir que admins façam upload de fotos vinculadas a cada rota. Arquivos salvos no disco da VPS.

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Configurar Multer em src/middlewares/upload.js | Pendente |
| Definir destino /uploads e validação de tipo (jpeg/png) | Pendente |
| Criar endpoint POST /routes/:id/photo | Pendente |
| Salvar URL da foto no campo photoUrl da rota | Pendente |
| Configurar Nginx para servir /uploads/ como estático | Pendente |
| Testar upload via Insomnia | Pendente |
| Limitar tamanho máximo do arquivo (5MB) | Pendente |

Critério de conclusão

✓  Upload retorna URL acessível pelo frontend

✓  Arquivo aparece em /uploads/ na VPS

✓  Arquivos acima de 5MB são rejeitados

# Fase 6 — Avaliações e Comentários

Objetivo

Usuários autenticados podem avaliar (1-5 estrelas) e comentar nas rotas. Feature pode ser adiada se o prazo pressionar.

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Adicionar models Comment e Rating ao schema.prisma | Pendente |
| Criar migration para os novos models | Pendente |
| Criar src/controllers/commentController.js | Pendente |
| Criar src/controllers/ratingController.js | Pendente |
| Endpoints POST/GET /routes/:id/comments | Pendente |
| Endpoint POST /routes/:id/rating | Pendente |
| Calcular média de rating na listagem de rotas | Pendente |
| Testar fluxo completo: login → comentar → avaliar | Pendente |

Endpoints desta fase

| Método | Rota | Auth | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /routes/:id/comments | Pública | Lista comentários |
| POST | /routes/:id/comments | Autenticado | Adiciona comentário |
| DELETE | /comments/:id | Dono/Admin | Exclui comentário |
| POST | /routes/:id/rating | Autenticado | Avalia rota |

# Fase 7 — Integração com o Frontend

Objetivo

Substituir o JSON local por chamadas reais à API. Instalar TanStack Query para cache e estados de loading.

Tarefas

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Instalar TanStack Query no frontend | Pendente |
| Configurar QueryClientProvider no main.jsx | Pendente |
| Atualizar dataService.js para fetch('/api/routes') | Pendente |
| Implementar useQuery nas páginas principais | Pendente |
| Adicionar estados de loading e error | Pendente |
| Implementar contexto de autenticação (AuthContext) | Pendente |
| Criar página de login no frontend | Pendente |
| Proteger rotas admin no React Router | Pendente |
| Configurar variável VITE_API_URL | Pendente |
| Testar fluxo completo end-to-end | Pendente |

Critério de conclusão

✓  Frontend carrega rotas da API real

✓  Login funciona e salva token

✓  Admin consegue criar rota pelo frontend

# Fase 8 — Deploy na VPS

Objetivo

Subir o projeto completo em produção na VPS (DigitalOcean ou Hetzner) com Nginx, PM2 e SSL.

Checklist de deploy

| Tarefa | Status |
| --- | --- |
| Provisionar VPS (Ubuntu 22.04 LTS recomendado) | Pendente |
| Instalar Node.js 20, MySQL 8, Nginx, PM2, Certbot | Pendente |
| Clonar repositório na VPS | Pendente |
| Configurar .env de produção | Pendente |
| Rodar npx prisma migrate deploy | Pendente |
| Rodar seed de produção (admin padrão) | Pendente |
| Configurar PM2: pm2 start src/app.js --name sanvito-api | Pendente |
| Configurar pm2 startup para reinício automático | Pendente |
| Configurar Nginx como reverse proxy (porta 80 → 3001) | Pendente |
| Emitir certificado SSL com Certbot | Pendente |
| Build do frontend: npm run build | Pendente |
| Configurar Nginx para servir o frontend (dist/) | Pendente |
| Testar HTTPS em produção | Pendente |
| Configurar CORS com domínio de produção | Pendente |

Critério de conclusão

✓  https://seu-dominio.com carrega o frontend

✓  https://seu-dominio.com/api/health retorna 200

✓  Login funciona em produção

✓  PM2 reinicia automaticamente após reboot

# Notas e Referências

Comparação com ponto-app

| Item | Ponto-app | San Vito |
| --- | --- | --- |
| ORM | Sequelize v6 | Prisma (mais estável em prod) |
| Auth | JWT + bcryptjs | Igual — reutilizar padrão |
| Migrations | sync({ alter }) | prisma migrate deploy |
| Upload | Não tem | Multer + disco VPS |
| Deploy | Railway + Vercel | VPS própria (Nginx + PM2) |
| Usuários | admin + employee | ADMIN + USER (escalável) |

Comandos Prisma — referência rápida

- npx prisma init — inicializa Prisma no projeto

- npx prisma migrate dev --name <nome> — cria e aplica migration em dev

- npx prisma migrate deploy — aplica migrations em produção

- npx prisma db seed — roda o seed

- npx prisma studio — abre interface visual do banco

- npx prisma generate — regenera o client após mudar schema

Documento gerado em: 30/03/2026

Projeto: San Vito Lo Capo Climbing Guide — Backend v1.0